附件

构建兵团水利安全生产风险管控“六项机制”实施细则

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，构建兵团水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制”，进一步提升兵团水利安全生产风险管控能力，防范化解各类安全风险，有效预防和遏制各类生产安全事故发生，根据《水利部关于印发构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见的通知》（水监督〔2022〕309号）和《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）要求，结合兵团水利安全生产工作实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于兵团辖区内水利安全生产风险管控工作。

第三条  水利生产经营单位是本单位安全风险管控工作的责任主体，各级水行政主管部门要督促水利生产经营单位落实安全风险管控责任，规范管控工作程序，实现安全风险管控全链条闭环管理。

第四条  安全风险管控工作坚持风险预控、关口前移，分级管控、分类处置，源头防范、系统治理的原则，建立水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制”。

第二章  水利安全生产风险管控“六项机制”

第五条  风险查找机制。坚持风险预控、重心下沉，明确安全风险查找、辨识工作范围和要求，全面分析可能发生事故的领域、部位和关键环节，找准、找全危险源，建立危险源辨识台账并动态更新。同时，建立健全信息报送和备案机制。

第六条  风险研判机制。对查找出的危险源进行科学评价，分析引发事故的概率和后果，突出遏制重特大事故，关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业和受影响的人群规模等，确定危险源的风险等级，实行安全风险状况的实时分析和动态管理，不定期对危险源辨识与评价清单开展排查。

第七条  风险预警机制。充分运用大数据、互联网等先进信息技术，加强安全风险监控监测，建立健全监测巡查制度，完善风险公告、预警制度，强化预报预警，对发现的危险源和安全隐患，做到早预警、早干预、早处置，及时督促整治，增强风险管控的主动性和预见性。

第八条  风险防范机制。对排查出的安全风险实施跟踪管控，建立健全有序高效的防范流程和风险告知制度，按照危险源辨识与评价清单，逐项落实风险管控措施，加强隐患排查治理，大力推进安全生产标准化建设，强化源头管控，实施风险分级和差异化监管，综合运用各种科学技术、安全防范手段，实现风险可控。

第九条  风险处置机制。健全完善应急预案体系，针对不同安全风险可能发生的后果制定具有针对性、实用性、可操作性的应急预案和现场处置方案，加强应急培训和演练，强化应急处置保障能力和应急队伍建设，采取科学有效措施，确保关键时刻处置准、处置快处置好。

第十条  风险责任机制。健全安全风险管控责任体系，建立风险管控工作责任制度，落实水利生产经营单位安全生产风险管控主体责任和各级水行政主管部门监管责任，加强对风险管控工作的监督、督促，加大问责、追责力度，确保安全风险管控各项措施落实到位。

第三章  水利生产经营单位安全生产风险管控机制

第十一条  水利生产经营单位要根据工程类型和危险源类别，按照或参照国家法律法规和技术标准、相关行业标准、水利部文件要求，按照“横向到边、纵向到底”的原则全方位辨识危险源，并通过水利安全生产监管信息系统填报危险源信息。危险源辨识对象与范围应覆盖本单位（工程）所有区域、场所、部位和外部环境，覆盖生产经营活动的所有工艺流程、设施、设备、工作面和管理体系，覆盖参与生产经营活动的所有岗位和人员，以及生产经营活动涉及的所有危险物品。水利生产经营单位要在摸清底数的基础上建立危险源清单，清单包括危险源名称、位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果和管控责任主体、管控措施、监测监控措施等主要内容。其中，重大危险源和风险等级为重大的一般危险源应建立专项档案，明确管理责任部门和责任人，并按照职责范围报属地水行政主管部门备案，危险物品重大危险源应按照规定同时报应急管理等有关部门备案。

第十二条  水利生产经营单位要建立风险管控制度，原则上每季度至少组织开展1次全面或专项危险源辨识工作，并完善相应的危险源清单。当相关法律法规、技术标准发布（修订）以及环境、设施、组织、人员等要素发生较大变化时或发生生产安全事故后，应及时对相关危险源开展重新辨识，并同步更新危险源清单。

第十三条  水利生产经营单位要采用相适应的评价方法对辨识出的危险源全面开展评价，经研判确定各危险源的风险等级（重大风险、较大风险、一般风险、低风险），编制危险源辨识与风险评估报告；根据研判确定的危险源风险等级，绘制本单位“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。风险等级和风险空间分布图实行动态管理，发生变化时同步更新调整。

第十四条  水利生产经营单位应建立健全风险监测监控体系，加强对危险源特别是风险等级为重大的危险源（风险等级为重大的一般危险源）的监测监控，充分运用信息化、自动化、智能化技术，推进重点区域、重要部位和关键环节的风险监测及预警的智能化水平。要建立健全监测巡视检查制度，做好监测设备设施的日常检查、运行维护和检测校验等，实现风险人工、自动监测“双保险”，做到早预警、早处置。水利生产经营单位应根据本单位监测监控情况，确定触发预警的具体条件；预警条件触发后，水利生产经营单位应第一时间向主管部门报告，并迅速消除或控制风险。

第十五条  水利生产经营单位要切实落实风险公告、工程技术措施、管理措施、教育培训、个体防护措施等五类风险控制措施。安全风险公告和各岗位风险告知卡要在醒目位置、重点区域分别设置，对存在重大风险（重大危险源和风险等级为重大的一般危险源）的工作场所和岗位及有关设施设备设置明显警示标志。加强工程技术措施、管理措施和个体防护措施的应用，主动监测、规避、降低和控制风险；定期组织风险教育和技能培训，确保可能直接影响范围内的相关单位和从业人员提前知悉风险及防范与应急措施。

第十六条  水利生产经营单位应对不同等级的风险实行分级管控，要逐级落实管控责任到单位、部门、车间（施工项目部）、班组（施工现场）、岗位（各工序施工作业面），分级管控应遵循风险等级越高、管控级别越高的原则。要针对安全风险的特点，从组织、制度、技术、应急等方面制定并落实具体防范措施，综合运用隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等手段，达到消除、降低风险的目标。当危险源或其风险等级发生变化时，要对防范措施重新检查评估，及时完善。

第十七条  水利生产经营单位要依法建立健全事故隐患排查治理制度，根据本单位危险源及风险等级情况确定隐患排查频次和形式，明确各级负责人、各部门、各岗位排查治理责任和工作要求，明确排查治理内容、程序、周期和整改要求。隐患排查治理要如实记录形成台账，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报，每月6日前通过水利安全生产监管信息系统上报上月隐患信息。对排查出的隐患必须及时整改消除，重大隐患不能立即整改的要做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，并及时将治理进展情况向负有直接监管责任的水行政主管部门及其他相关部门报告。 对于隐患排除前或治理过程中无法保证安全的，应立即停产停业或者停止使用相关设施设备并设置警戒标志。涉及上下游、左右岸等地区群众的，应依法报告当地人民政府采取措施。对暂时难以停止运行的水利工程、设施和设备，应当采取降等报废、应急处置、监测监控等措施严格限制运用。

第十八条  水利生产经营单位要贯彻落实安全生产法，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等方面开展本单位安全生产标准化建设，开展本单位安全生产标准化建设，并按照标准化创建程序，及时开展自主评定，主动向不同水行政主管部门申请达标评审，获得安全生产标准化等级证书。

第十九条  水利生产经营单位要结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，编制相应的应急预案（综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案），对重大危险源和风险等级为重大的一般危险源要做到“一源一案”。经评审或者论证通过的应急预案应向本单位从业人员公布，并及时通过水利安全生产监管信息系统办理预案备案手续。预案需定期评估，需要修订的应当及时修订并按照程序重新备案。水利生产经营单位发生生产安全事故后，应按照有关规定上报事故信息，并立即启动相应的生产安全事故应急预案，做好先期应急处置。

第二十条  水利工程建设项目施工单位以及水利旅游景区等人员密集场所生产经营单位应当建立应急救援队伍，建立并严格落实应急值班制度，配备应急值班人员；其他水利生产经营单位根据实际情况建立专兼职的应急救援队伍，或与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议，并落实值班值守制度。水利生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训。水利生产经营单位要落实应急处置必备的物资、装备、器材，并进行经常性维护、保养，保证正常运转；应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

第二十一条  水利生产经营单位要严格落实主体责任，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，强化主要负责人或实际控制人风险管控工作第一责任人职责，强化安全管理机构以及安全生产管理人员职责。加强对主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员的安全培训，未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；新上岗的从业人员岗前安全培训时间不得少于 24 学时。水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当经过有关主管部门安全生产考核合格。

第四章  水行政主管部门安全生产风险管控机制

第二十二条  水利安全风险实行分级监管，兵团水行政主管部门负责兵团水利行业安全风险管控工作，对师市水行政主管部门安全生产工作进行监督指导。师市水行政主管部门负责监督指导管辖范围内的水利安全风险管控工作，对所属水利生产经营单位进行安全生产监管。

第二十三条  水行政主管部门要建立重大危险源信息审核和报告机制，每月对管辖范围内水利生产经营单位上报的重大危险源和风险等级为重大的一般危险源信息进行审核，核实危险源的级别、风险等级判定是否准确，管控责任主体、管控措施、监管监控措施是否符合要求。

第二十四条  兵团水行政主管部门每季度开展师市区域水利安全生产状况评价，及时掌握各师市风险动向，强化对高风险师市水利局的重点督导和监管。师市水行政主管部门要加强对管辖范围内水利生产经营单位安全风险查找和研判工作的监督和指导，建立危险源监管清单，落实监管措施；可参照兵团水利安全生产状况评价的形式和方式，依托水利安全生产监管信息系统， 定期开展管辖范围内单位（工程）安全生产评估，及时把握师域整体安全风险状况动向，强化对高风险和零隐患单位（工程）以及排查治理工作不力单位的重点监管和督办。

第二十五条  各级水行政主管部门要强化风险监测预警，结合实际确定预警信息发布的条件、对象、范围和程序。水行政主管部门收到水利生产经营单位报告的预警信息后，要按照相关规定通过一定渠道及时向社会发布预警信息。预警解除后，水行政主管部门要会同水利生产经营单位认真查找总结管控体系和管控措施可能存在的漏洞不足，完善风险管控机制。

第二十六条  水行政主管部门要充分利用信息化监管手段，不断提升安全监管的精准性。要根据所管辖范围内危险源及风险情况，实行差异化、精准化动态监管。对于备案的风险等级为重大的一般危险源和重大危险源，要明确监管责任，制定监管措施，督促指导水利生产经营单位强化管控；对于未有效管控的风险等级为重大的危险源，要作为重大隐患挂牌督办；对不能保证安全的生产经营单位，要立即责令停产停业整改。

第二十七条  水行政主管部门要加大政策引导力度，支持推动水利生产经营单位强化安全措施，推进实施安全生产责任保险制度。兵团水行政主管部门要建立健全安全生产标准化动态管理机制，组织做好兵团辖区内二级水利生产经营单位安全生产标准化的达标评审，并对标准化达标单位实施动态管理，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。

第二十八条  各级水行政主管部门要强化风险源头控制，严格水利工程建设项目技术审查，加强对工程选址安全和水工建筑物洪水标准、防洪能力、抗震设计与结构安全、劳动安全与工业卫生、安全措施等内容的审查。要加强对水利工程建设项目落实安全设施“三同时”制度的监管。加强对特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗的监督检查。要加强对水利工程建设项目施工转包、违法分包、挂靠资质等行为的查处，落实水利工程建设安全生产失信行为联合惩戒机制。鼓励推进水利工程建设项目投保安全生产责任保险。兵团水利局严格开展水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核管理。

第二十九条  各级水行政主管部门要结合实际制定或修订完善本部门生产安全事故应急预案，并与属地政府部门和上级水行政主管部门应急预案相衔接，按照规定履行备案手续。师市水行政主管部门应通过水利安全生产监管信息系统填报本部门预案信息，并受理管辖范围内水利生产经营单位的预案备案。

第三十条  水行政主管部门收到事故信息报告后应当根据应急预案启动相应级别的应急响应，及时会商研究部署，根据需要派遣现场工作组，跟踪掌握事故态势和处置进展，及时组织发布生产安全事故相关信息。应急工作结束后，应指导事故发生单位进行梳理分析、总结经验教训，提出相关建议并形成总结报告。

第三十一条  师市水行政主管部门应对所管辖范围内水利生产经营单位应急演练情况进行抽查，督促生产经营单位定期开展演练并完善应急预案。各级水行政主管部门应每两年至少组织一次部门应急预案演练，对应急预案和应急处置工作进行持续改进。

第三十二条  发生水利生产安全事故险情后，水行政主管部门要按照部门预案及时启动应急响应，快速统筹调度救援力量有效开展应急处置，防止事故扩大和发生次生事故。加强舆情应对，回应社会关切，重大情况要第一时间上报。应急处置结束后，要按照“四不放过”原则开展事故调查和警示教育，及时组织生产经营单位查找应急预案、现场应急处置和风险管控体系中存在的不足，及时完善。

第三十三条  各级水行政主管部门要严格落实监管责任，每年至少组织开展一次安全监管人员风险管控业务培训。师市水行政主管部门要督促水利生产经营单位落实常态化风险管控工作，按规定报告风险有关信息。

第三十四条  各级水行政主管部门要加大水利安全生产领域监督执法力度，应对水利生产经营单位安全生产违法行为依法依规严厉查处或移送有执法权的部门查处；应将隐患排查治理作为水利安全生产监督执法的重要内容，对未建立隐患排查治理制度的、未如实记录排查情况或未向从业人员通报的、未采取措施治理隐患的，严格依法追究法律责任。各级水行政主管部门应对风险管控不力、隐患排查与问题整改不及时不到位的单位和负有领导责任、直接责任的有关人员，按照有关法律法规、制度办法实施责任追究。违反法律法规的，追究相应的法律责任。对发生生产安全责任事故的，要按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则，依据规定权限和程序对事故发生单位和有关责任人员进行处理。各师市水利安全生产监管责任落实情况与最严格水资源管理制度考核、评优评先等工作挂钩。

第五章  附则

第三十五条  本实施细则自发布之日起实施。

第三十六条  本实施细则由兵团水利局负责解释。